**Հավելված**

Բյուրեղավան համայնքի ավագանու   
 2020 թվականի մարտի 13 - ի N 17 - Ա որոշման

ՀԱՅՏ

Բյուրեղավան համայնքի 2020 թվականի տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | ***Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում*** |
| **Մարզ** | ***ՀՀ Կոտայքի մարզ*** |
| **Համայնքը /համայնքները** | ***Բյուրեղավան համայնք***  ***Բյուրեղավան , Նուռնուս , Ջրաբեր բնակավայրեր*** |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | ***Բյուրեղավան բնակավայր՝ Երևանից՝ 20 կմ, Հրազդանից՝ 35 կմ***  ***Նուռնուս բնակավայր՝ Երևանից՝ 30 կմ, Հրազդանից՝ 45 կմ***  ***Ջրաբեր բնակավայր՝ Երևանից՝ 26 կմ, Հրազդանից՝ 25 կմ*** |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | ***Բյուրեղավան համայնք՝ 12033 մարդ***  ***Բյուրեղավան բնակավայր՝ 10941 մարդ***  ***Նուռնուս բնակավայր՝ 660 մարդ***  ***Ջրաբեր բնակավայր՝ 432 մարդ*** |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** |  |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝ **հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | ***Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից 12 ժամյա գրաֆիկով և ունի 2750 բաժանորդ, Ջրաբեր բնակավայրը հանդիսանում է մեծածախ գնորդ, Նուռնուս բնակավայրում և ամառանոցային հատվածում «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի մատուցած ծառայություններից օգտվում է 571 բաժանորդ: Բյուրեղավան բնակավայրի 2712 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 2070-ը (76.4%), Նուռնուս բնակավայրի 156 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 92-ը (59%), Ջրաբեր բնակավայրի 92 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 68-ը (74.7%), Բյուրեղավան համայնքում առկա է 15 կմ երկարությամբ ոռոգման համակարգ, որից Ջրաբեր բնակավայրում օգտվում են բնակչության 100%, իսկ գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը կազմում է 9.5%, Նուռնուս բնակավայրում օգտվում են բնակչության 10%, իսկ գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը կազմում է 10%, փողոցային լուսավորության համակարգերը առկա են սակայն մեծ մասամբ էներգախնայող չեն:*** |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | ***Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան, Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի ճանապարհների վնասվածության պատճառով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը դառնում է անհարմար: Այդ և Բյուրեղավան բնակավայրի մայթերի և բակային տարածքների բարեկարգման խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել***  ***ճանապարհների և մայթերի հիմնանորոգման, բակերի բարեկարգման և կառուցման աշխատանքներ՝ ապահովելով հետիոտնի հարմարավետ տեղաշարժը և տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը և կստեղծվի բարեկեցիկ միջավայր։*** |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | ***Ծրագրային հայտը բխում է Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունից: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Բյուրեղավան համայնքում ունենալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ, կառուցված մայթեր, համայնքը դարձնել գրավիչ, ապահովել համայնքի շուրջ 12033 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը:*** |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | ***Լրամշակել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը, իրականացնել գնման գործընթաց, հերևել աշխատանքների կատարման ընթացքին և որակին:*** |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | ***Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկարգ փողոցներ, կառուցված բակեր, մայթեր, ինչը կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ ճանապարհների, արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով****։* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | ***Համայնքի գլխավոր և երկրորդային փողոցների ասֆալտապատման, մայթերի կառուցման արդյունքում 12033 բնակիչները, որը կազմում է համայնքի բնակչության 100%-ը, կունենան հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ, կնվազեն տրանսպորտային միջոցների ամորտիզացիոն ծախսերը, կբարձրանա բանկչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը: Հիմնանորոգման ներկայացված փողոցները ներհամայնքային են:*** |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | ***Շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել ժամանակավոր 15 աշխատատեղ /շինարարներ/։*** |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | ***Նախորդ տարվա բյուջեն` 407961,8 հազար ՀՀ դրամ*** *.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլան*** | ***Փաստացի*** | ***Տոկոս*** | | ***Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները***  *այդ թվում`* | *399787,8* | *407961,8* | *102,0* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից* | *307209,2* | *310972,1* | *101,2* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *94560,3* | *98323,1* | *104,0* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *50774,2* | *55185,4* | *108,7* | | ***Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր,***  *որից* | *399787,8* | *354012,9* | *88,6* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *261538,8* | *251049,1* | *96,0* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *138249,0* | *102963,8* | *74,5* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,*** *որից* | *138249,0* | *102963,8* | *74,5* | | * *ճանապարհաշինություն* | *78654,2* | *74372,4* | *94,6* | | * *ջրամատակարարում* | *2500,0* | *50,0* | *2,0* | | * *փողոցային լուսավորթյուն* | *4000,0* | *-* | *-* | | * *գյուղատնտեսություն* | *1633,0* | *1614,8* | *98,9* | | * *ընդանուր բնույթի ծառայություններ* | *12000,0* | *2916,0* | *24,3* | | * *պուրակի կառուցապատում* | *9700,0* | *8093,9* | *83,4* | | * *մշակույթի տան հիմնանորոգում* | *10211,1* | *1137,9* | *11,4* | | * *առողջապահություն* | *8974,2* | *5483,9* | *61,1* | | * *աղբահանություն* | *5000,0* | *3000,0* | *60,0* | | * *բնակարանային շինարարություն* | *1000,0* | *967,0* | *86,7* | | * *հուշաղբյուր* | *6000,0* | *5427,8* | *90.5* | | * *կրթություն* | *1000,0* | *-* | *-* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***Ընթացիկ տարվա բյուջեն 385666.3 հազար ՀՀ դրամ ,***   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլան*** | | ***Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում***  *այդ թվում`* | *385666,3* | | * *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից* | *349975,7* | | * *սեփական եկամուտներ* | *110444,4* | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *35690,6* | | ***Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր,***  *որից* | *439615,3* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *300625,7* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *138989,6* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,*** *որից* |  | | * *ընդանուր բնույթի ծառայություններ* | *11720,6* | | * *ճանապարհաշինություն* | *39000,0* | | * *ջրամատակարարում* | *29500,0* | | * *փողոցների լուսավորում* | *15000,0* | | * *ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություն* | *37000,0* | | * *հանգստի և սպորտի ծառայություն* | *1690,0* | | * *կրթություն* | *1000,0* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | ***Համայնքի 2020 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով, 349975700 դրամ է, ֆոնդային մասով նախատեսվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախս՝ 138989600 դրամի, որից 11720600 դրամը նախատեսված է ընդհանուր բնույթի ծառայությունների, 39000000 դրամը՝ ճանապարհաշինության, 29500000 դրամը՝ ջրամատակարարման, 15000000 դրամը՝ փողոցների լուսավորության, 37000000 դրամը՝ ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայությունների, 1690000 դրամը՝ հանգստի և սպորտի ծառայությունների, 1000000 դրամը՝ կրթության աշխատանքների իրականացման համար:*** |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | ***80 000 000 ՀՀ դրամ (100%)*** |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | ***44 000 000 ՀՀ դրամ (55%)*** |
| **Այլ ներդրողներ** |  |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | ***Ակիզբ հուլիս 2020թ. Տևողությունը՝ ըստ նախագծի*** |
| **Ծրագրի ծախսերը** | ***Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը:*** |
| **Ամսաթիվ** | ***24 հունվարի 2020թ.*** |

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու Սարգիս Ղազարյան**

**Հեռախոս, էլ.Փոստ 093346590,** [**ghazarjan-sargis@mail.ru**](mailto:ghazarjan-sargis@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Հակոբ Բալասյան**

*(անուն, ազգանուն)*

*ԿՏ.*